# S P E C Y F I K A C J A

dotycząca przetargu na remont budynku położonego
w Zdzieszowicach przy ul. Korfantego 28,
w zakresie częściowego docieplenia ścian klatek D i E od strony wejść do budynku.

Oferta powinna zawierać :

Wartość robót brutto remontu elewacji budynku od strony wejść do klatek schodowych.

2. Technologię robót w zakresie remontu elewacji:

  1. Montaż rusztowania,
  2. Przygotowanie podłoża szpachlowanie, nałożenie siatki i kleju, gruntowanie podłoża,
  3. Docieplenie elewacji metodą lekką mokrą z zastosowaniem 10 cm. styropianu,
  4. Wykonanie tynku na dociepleniu- silikonowy o fakturze i kolorze uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM o grubości 2 mm,
  5. Uzupełnienie ubytków i wygładzenie cokołu budynku oraz dwukrotne malowanie farbą akrylową
  6. Wymiana parapetów na blachę ocynk o grubości 0,7 mm w kolorze uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM,
  7. Wymiana rur spustowych,
  8. Utylizacja odpadów,
  9. Wykonanie daszku zabezpieczającego wejście do klatki na czas robót, oraz wydzielenie i zabezpieczenie terenu zielonego na czas prac budowlanych,
  10. Zabezpieczenie stolarki na czas wykonywania prac.
3. Kalkulację stawki roboczogodziny z narzutami do robót dodatkowych, których zakres nie był znany przed sporządzeniem specyfikacji.

4. Zestawienie cen materiałów brutto wraz z kosztami zaopatrzenia.

5. Określenie czasokresu udzielonej gwarancji.

6. Określenie czasokresu wykonania robót w terminie od 01.07.2026 roku do 30.09.2026 roku.

7. Oświadczenie oferenta, czy ceny podane w ofercie podlegają negocjacjom.

8. Oświadczenie oferenta, czy wyraża zgodę na płatność za usługę w terminie 30 dni od dostarczenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

9. Oświadczenie oferenta, że przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z warunkami technicznymi realizacji zadania.

10. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

11. Krótka charakterystyka prowadzonej działalności z referencjami oraz okres istnienia firmy.

12 Przedłożoną Promesę lub kopię Polisy ubezpieczeniowej na w/w prace remontowe.

Wadium w wysokości 2.500,-zł powinno znaleźć się na koncie Spółdzielni do dnia 28.04.2026 roku.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli wykonawca uchyli się od podpisania umowy o wykonanie robót w wyznaczonym terminie.
Nasze konto PKO Bp o/Krapkowice 70 1020 3714 0000 4802 0007 7727.
Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.
Przy wpłacie wadium oferent wpłaca 35,-zł kosztów manipulacyjnych , które nie podlegają zwrotowi.

Zarząd SM ma prawo do odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu i przeprowadzenia go w innym terminie bez podania przyczyn oferentom.

Przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 29.04.2026 roku o godz. 10:00, bez udziału oferentów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Remont budynku położonego w Zdzieszowicach przy ul. Korfantego 28, w sekretariacie SM do godz. 9:00 w dniu przetargu.

Oferent winien zapoznać się z Regulaminem zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom (udostępniony w Sekretariacie SM).

## Ofertę należy składać na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji
(pieczęć firmy)
# OFERTA
Dane dotyczące wykonawcy
nazwa
siedziba
nr tel./faksu
nr NIP ……………………………………….. nr REGON ……………………………………...
nr konta bankowego
Dane dotyczące Zmawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koksownik" w Zdzieszowicach ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
## I. Przedmiot oferty
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, przedstawiamy ofertę na:
Remont budynku położonego w Zdzieszowicach przy ul. Korfantego 28,w zakresie częściowego docieplenia ścian klatek D i E od strony wejść do budynku.
Zobowiązujemy się wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

## II. Cena oferty
Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę netto za wykonanie zlecenia …………………….	zł + podatek VAT …...	% -
Razem cena ofertowa brutto	zł
słownie:
ustaloną zgodnie z ujęto w specyfikacji technologią. Terminy realizacji w okresie pomiędzy 1.07.2026 roku a 30.09.2026 roku:
rozpoczęcia:
zakończenia:
Cenę ofertową skalkulowano stosując n/w wskaźniki kalkulacyjne:
stawka roboczogodziny R:
koszty pośrednie Kp:
zysk:
inne
Wskaźniki te będą miały zastosowanie w przypadku robót dodatkowych.

- Udzielimy ……. letniej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia końcowego odbioru.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Wadium w wysokości ……………..	zł, zostało wniesione w dniu	…………..
- Zwrot kwoty wadium należy przekazać na konto nr ………………………………. ……………………………….	w ………………………….
- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umów na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

III Wykaz załączników do oferty
Zał. 1 -
Dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do występowania w obrocie prawnym tj. aktualny wydruk z właściwego rejestru (ewidencji gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS).

Zał. 2
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. informacja o firmie, wielkości i kwalifikacjach zatrudnionego personelu oraz wykaz narzędzi, urządzeń, sprzętu przewidzianego do użycia w realizacji przedmiotu zamówienia.

Zał. 3
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zał. 4
Oświadczenie oferenta, czy ceny podane w ofercie podlegają negocjacjom.

Zał. 5
Oświadczenie oferenta, czy wyraża zgodę na płatność za usługę w terminie 30 dni od dostarczenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

Zał. 6
Oświadczenie oferenta, że przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z warunkami technicznymi realizacji zadania.

Zał. 7
Oferent przedkłada Promesę lub kopię Polisy ubezpieczeniowej na w/w prace remontowe.
## Zał. 8
Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami względem ZUS i Urzędu Skarbowego.
## Zał. 9
Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium oraz kosztów manipulacyjnych.
## Zał. 10
Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów.
## Zał. 11
Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat.
## Zał. 12
Referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w załączniku nr 11 zostały wykonane z należytą starannością, (łącznie z kontaktem telefonicznym do osób po stronie zamawiających odpowiedzialnych za realizację zamówienia).
## Zał. 13
Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
## Zał. 14
Inne dokumenty nie wymienione wyżej.

Prosimy o zachowanie kolejności załączników wg powyższego spisu przy składaniu kompletnej oferty